**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 04월 30일 | 팀명 | 대장님과 아이들팀 | 작성자 | 김한진 |
| 참석자 | 김한진, 공경선, 금소영, 김동관, 김범, 서용석, 최병섭 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **1. 프로젝트 계획서 작성**  **2. 요구사항 정의서 정리**  **3. 클라우드 사용계획서 작성** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 프로젝트 계획서 작성**  - 보안관련 이벤트는 처리해야한다. (탐지, 기록(저장), 분석, 대응 및 출력)  - 비정상 이벤트, 보안 위협 이벤트에 대한 처리  - 정상/비정상의 기준 | 보안에 위협/위협이 아닌 것에 대한 기준  - 접속 시간대  : 접속 시간에 대한 로그 (업무 외의 시간인가?)  - IP주소 기반 이질적인 위치 탐지, 알람, 제한  : IP 주소에 대한 로그  - IP 주소에 대한 위치 관련 정보  - IP 주소 변화에 대한 로그  - 요청 값에 대한 탐지 및 필터링 (예: 특수문자가 포함되어 공격목적이  담겨있어 보이는 요청)  : 서버에 요청을 보낼 때 특수문자가 필요한 서비스인지 확인이 필요하다.  요청을 받고, 처리기록에 대한 로그 | 좀 더 토의를 진행한 후 보안 이벤트 범위를 결정하기로 한다. |
| **2. 요구사항 정의서 정리**  - 보안관련 이벤트는 처리해야한다. (탐지, 기록(저장), 분석, 대응 및 출력)  - 비정상 이벤트, 보안 위협 이벤트에 대한 처리  -요구사항 명세서에는 중요도, 제약사항, 해결방안에 대해서 적기로 하였다.  - 해결방안은 아직 정확하지 않기에 프로젝트를 진행하고 전문 지식을 쌓아가면서 적어 가기로 하였다. |  |
| **3. 클라우드 사용계획서 작성**  - 프로젝트 개요 작성  : 프로젝트 기획서를 기반으로 작성을 하기로 하였다.  - 클라우드 구성 작성  - AWS 클라우드 서비스 정리 및 비용 계산서 작성  - Azure 클라우드 서비스 정리 및 비용 계산서 작성 | 계산은 대략적인 상품만으로 한 것으로 추후 비용이 더 나올 수 있다. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 1. 프로젝트 계획서 작성 | 2021-04-29 |
| 2. 요구사항 명세서 정리 |  |
| 3. 클라우드 사용계획서 작성 |  |
|  |  |