**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 05월 01일 | 팀명 | 대장님과 아이들팀 | 작성자 | 김한진 |
| 참석자 | 김한진, 공경선, 금소영, 김동관, 김범, 서용석, 최병섭 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **1. 프로젝트 진행 상황 보고**  **2. Lambda 실습** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 프로젝트 진행 상황 보고**  3조 지난 주 프로젝트 진행 상황  전체 프로젝트 공정율 : 20%  계획 : 요구사항 분석 완료, WBS 작성 완료, ACL 초안 작성, 프로젝트 계획서, 클라우드 계획서 초안 작성, 클라우드 아키텍처 초안 작성  수행 : 요구사항 분석 진행, WBS 작성 진행, ACL 초안 작성 진행, 프로젝트 계획서, 클라우드 계획서 초안 작성 진행, 클라우드 아키텍처 초안 작성 진행  (차주 금요일(4/30) 완료)  예정 : Lambda 구축 및 작업, 클라우드 아키텍처 최종 완성 |  |
| **2. Lambda 실습**  프로젝트 강사님께 제공 받은 Lambda 관련 서적(pdf)으로 실습 진행 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 1. 프로젝트 진행 상황 보고 | 2021-05-01 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |