**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 05월 06일 | 팀명 | 대장님과 아이들팀 | 작성자 | 김한진 |
| 참석자 | 김한진, 공경선, 금소영, 김동관, 김범, 서용석, 최병섭 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **1. 금주 프로젝트 진행 상황 확인** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 금주 프로젝트 진행 상황 확인**  3조 지난 주 프로젝트 진행 상황  전체 프로젝트 공정율 : 30%  계획 : 클라우드 아키텍처 완성, Lambda 구축 및 작업, WBS 수정 완료  수행 : WBS 수정 진행, 클라우드 아키텍처 수정 진행, Lambda를 통하여 S3에 파일 업로드 진행, Lambda와 AWS SNS를 연동 진행  (차주 금요일(05/07) 완료)  예정 : 클라우드 인프라 환경 구축, Lambda 자동화 구축 | 5/7일 까지 진행된  사항 추가하여 수정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 1. 금주 프로젝트 진행 상황 확인 | 2021-05-06 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |